**ПРОТОКОЛ № 2**

заседания комиссии по реализации проекта «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Солянский сельсовет» на 2018-2022 годы»

с. Солянка 01 октября 2018 г.

Место проведения: Администрация муниципального образования «Солянский сельсовет».

Дата проведения: 01 октября 2018г.

Время проведения: 14 часов 00 минут

 Присутствовали: 6 человек.

Председатель комиссии – Джуманова В.Т. – глава МО «Солянский сельсовет»

Секретарь комиссии – Кадырова Л.Д. – заместитель Главы – начальник ФЭО МО «Солянский сельсовет»

Повестка дня:

Подведение промежуточных итогов реализации приоритетного проекта формирования современной городской среды муниципального образования «Солянский сельсовет».

 Слушали: Главу муниципального образования «Солянский сельсовет» Джуманову В.Т.

 - 18.07.2018 администрацией муниципального образования «Солянский сельсовет» и общество с ограниченной ответственностью «Эльстрой» заключили муниципальный контракт № 0325300041018000001-0146323-01 на благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов по ул. Геологическая № 57,59,71,73 и устройство спортивной площадки. Работы ведутся в соответствии и графиков производственных работ. Срок окончания работ до 31.10.2018

 На 27.09.2018 подрядной организацией предоставлены акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 нас общую сумму 5 400 693,59, которые перечислены на расчетный счет подрядной организации.

 Работы выполнены на 50-60 % , а именно :

- демонтажный работы;

- устройство отмосток;

- установка бортовых камней тротуаров;

- устройство круглых дождеприемных колодцев;

- установка бортовых камней проездов;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев;

- устройство основания под спортивную площадку;

- устройство оснований под тротуары из щебня 10 см. и основания толщиной 15 см. из щебня на проездах;

- устройство ограждений детских площадок;

- установка МАФов (детские игровые площадки);

- устройство уличного освещения.

**Решили:**

 1.. Информацию принять к сведению, администрации продолжить дальнейшую работу по реализации проекта «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Солянский сельсовет» на 2018-2022 годы»

 2. Протокол заседания комиссии по реализации проекта «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Солянский сельсовет» на 2018-2022 годы» обнародовать путем размещения на официальном сайте муниципального образования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», информационном стенде, расположенном в здании администрации.

Председатель комиссии В.Т. Джуманова